合同编号：

消防合同

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

甲方委托乙方承担本合同内容的设计、报批，经双方协商一致，签订本合同。本合同依据《中华人民共和国合同法》签订。

- 合同项目的名称、规模、内容

1.1  名称：                                          ；

1.2  规模：面积共                    M2；

1.3  内容：消防设计、各项消防检测及消防审批验收。

第二条  甲方向乙方提交的有关资料

2.1  原土建建筑、水、电等图纸。装修平面、顶面、开关、插座等施工图。

2.2  甲方对设计的要求。

第三条  工作范围

3.1  消防设计所含平面布置图、水、电配套图纸及消防图共三套以及相应的文字说明；

3.2  由乙方负责审批手续，出图及根据审批部门意见调整设计。审批手续包含设计备案、竣工备案等，并出具相关检测报告。

第四条  报建验收要求

4.1  乙方需提供消防主管部门出具的“建设工程消防设计备案情况登记表”、“建设工程竣工验收消防备案情况登记表”。其中“建设工程消防设计备案情况登记表”应在合同签订后三十天内提交（以甲方提供资料齐全计算），“建设工程竣工验收消防备案情况登记表”应在全部装修施工完成后三十天内办理完毕提交甲方。

第五条  费用及支付方式

5.1本着双方良好合作原则，费用定为         元人民币（大写：          ），不含税。

5.2  支付方法：

5.2.1  本合同生效后     天内，甲方应向乙方支付总费用的  50% 的预付款，

计       元人民币（大写：             整）。

5.2.2  乙方提交消防检测报告时，甲方应向乙方支付总费用的   40%  ，计

元人民币（大写：           ）。

5.2.3  乙方提交消防验收合格证时，甲方应向乙方支付总费用的 10%  ，计       元人民币（大写：         整）。

6.1  甲方责任：

6.1.1  甲方按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料，并对其完整性、正确性、及时性负责。

6.1.2  方案经甲方确定后，甲方要求乙方对设计进行重大的修改（因消防审核

提出修改除外）设计费另计。

6.1.3  甲方必须按照乙方的设计方案施工，如因未按照设计方案施工而导致消防审批不出的，责任由甲方全部承担。

6.1.4  在合同履行期间，甲方单方提出解除合同，乙方未开始工作时，不退还甲方已付款项；已开始工作的，甲方应根据乙方已完成的工作量支付相应费用，工作量不到一半的按一半计，超过一半的按全部计。

6.1.5  由于甲方未及时支付乙方各阶段费用，每延误一天，甲方应支付乙方该阶段费用的百分之一，且超过三天乙方有权暂停所进行的工作。

6.2  乙方责任：

6.2.1  乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

6.2.2  由于乙方自身原因，延误了本合同规定的文件交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收费用的百分之一。

6.2.3  合同生效后，乙方单方解除合同的，乙方应双倍返还甲方已支付的定金款项。

6.2.4  乙方须按设计、审批周期的时间节点要求提供各阶段成果。

6.2.5  乙方负有对施工过程中的人员到位指导、过程跟踪督促等与施工相关的义务。乙方在施工过程中进行不定期的现场指导工作，贯彻落实设计理念，解决施工技术问题。

6.2.6  乙方应保证消防设计图纸符合消防审批要求，并结合甲方现场施工条件进行设计。

第七条  其它

7.1  本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决，协商不成时，则提交承接方所在地人民法院诉讼解决。

7.2  本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.3  本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

7.4  本合同经甲、乙双方签字盖章后自行生效。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

代表人（签字）：                        代表人（签字）：

年   月   日                         年   月   日